# Rúbrica/KPI

Integrantes:

David Mardones

Arturo Rojas

Maria Morales

# Tabla de Avance General del Proyecto

| Sprint | Tarea / Historia de Usuario | Responsables | % Avance | % Avance Total | Justificación Técnica y Funciona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1- Fase de planificación |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning | Todas | MM | 1% | 1% | Marca el 1% porque corresponde a la definición de la estructura de trabajo ágil y los roles. Es esencial para coordinar al equipo, aunque de baja complejidad técnica. |
| Análisis del caso | Todas | MM, DM, AR | 3% | 4% | Marca el 3% porque permite identificar los requerimientos y dependencias técnicas. Es de dificultad media y esencial para definir el alcance y funcionalidades críticas. |
| Mapa Mental | Todas | MM, AR | 2% | 6% | Marca el 2% porque organiza visualmente los módulos y relaciones entre datos. Es de baja dificultad técnica, pero facilita la comprensión del flujo y diseño. |
| Mapa de Actores | Todas | MM | 1% | 7% | Marca el 1% porque identifica roles de usuarios y permisos. Baja complejidad técnica, pero fundamental para el diseño de interacciones correctas. |
| Visión del Proyecto 4 Pilares | Todas | AR | 1% | 8% | Marca el 1% porque establece la alineación estratégica del proyecto. Baja dificultad técnica, asegura coherencia en la toma de decisiones. |
| Squad y Responsabilidades | Todas | AR | 1% | 9% | Marca el 1% porque asigna responsabilidades y previene cuellos de botella. Baja dificultad técnica, con impacto organizativo alto. |
| Epicas | Todas | DM | 1% | 10% | Marca el 1% porque define grandes bloques de funcionalidades y prioridades. Dificultad media-baja; clave para priorización de entregables. |
| Historias de Usuario | Todas | DM | 1% | 11% | Marca el 1% porque detalla funcionalidades y criterios de aceptación. Dificultad media; base para desarrollo y pruebas posteriores. |
| Product backlog priorizado | Todas | MM | 1% | 12% | Marca el 1% porque organiza funcionalidades según valor y esfuerzo. Dificultad media-baja; asegura enfoque en lo más importante. |
| Sprint Backlog | Todas | MM | 1% | 13% | Marca el 1% porque planifica las tareas por iteración. Baja dificultad técnica; controla el alcance de cada sprint. |
| Reunion Restrospectiva | Todas | MM,AR,DM | 1% | 14% | Marca el 1% porque permite evaluar el proceso y dificultades. Baja dificultad; mejora continua del equipo. |
| Impediment Log | Todas | MM | 1% | 15% | Marca el 1% porque registra bloqueos y problemas. Baja dificultad; asegura resolución oportuna. |
| Subtotal Sprint 1 |  |  | 15% |  | Etapa conceptual y organizativa, con baja-media complejidad técnica, base para todo el desarrollo posterior. |
| Sprint 2 -Fase de Diseño y Desarrollo(Parte 1) |  |  |  |  |  |
| Diagramas de flujo (navegación principal y registro de huevos) | HU-5.1, HU-1.1–HU-1.4 | DR | 4% | 19% | Marca el 4% porque define la lógica de interacción y dependencias entre módulos. Dificultad media; guía la navegación y captura de datos de huevos. |
| Prototipos interactivos (login, menú, registro, historial) | HU-5.1, HU-4.1 | AR,DM,MM | 5% | 24% | Marca el 5% por la definición de interfaces y UX. Dificultad media-alta; permite ingreso de datos eficiente y experiencia de usuario coherente. |
| Modelo de Base de Datos (Firebase Firestore) | HU-2.1 | DM,AR | 6% | 30% | Marca el 6% porque estructura la base de datos de manera normalizada, segura y escalable. Alta dificultad técnica; asegura trazabilidad y confiabilidad de registros. |
| Vistas 4+1 (lógica, desarrollo, procesos, física, escenarios) | HU-2.1, HU-5.1 | MM, DM | 3% | 33% | Marca el 3% por la documentación arquitectónica completa. Dificultad media; asegura coherencia, mantenibilidad y soporte al desarrollo. |
| Configuración Firebase: Auth, Firestore, Storage | HU-2.1, HU-4.1 | AR,DR | 8% | 41% | Marca el 8% por la integración backend completa y segura. Alta dificultad técnica; garantiza sincronización, trazabilidad y seguridad en tiempo real. |
| Desarrollo de login y autenticación | HU-4.1 | DM | 5% | 46% | Marca el 5% por el control de acceso seguro mediante Firebase Auth. Dificultad media-alta; protege información y define roles de usuario. |
| CRUD de usuarios | HU-4.1 | DM | 6% | 52% | Marca el 6% por la implementación de rutas CRUD y gestión de permisos. Dificultad media-alta; asegura manejo completo de usuarios. |
| CRUD de huevos | HU-1.1–HU-1.4 | DM | 7% | 59% | Marca el 7% porque constituye el núcleo funcional del sistema. Alta dificultad técnica; pilar para el control de producción y gestión de huevos. |
| Subtotal Sprint 2 - Parte 1 |  |  | 44% |  | Base funcional crítica, con alta-media complejidad técnica y funcional. |
| Sprint 2 -Fase de Diseño y Desarrollo(Parte 2) |  |  |  |  |  |
| Visualización de historial | HU-2.2 | MC | 4% | 63% | Marca el 4% porque permite la consulta y filtrado de registros históricos. Dificultad media; funcionalmente facilita supervisión y análisis de producción. |
| Reportes de calidad de huevos | HU-3.1–HU-3.3 | DR | 5% | 68% | Marca el 5% por generación automática de reportes y dashboards interactivos. Dificultad media-alta; funcionalmente soporta toma de decisiones y monitoreo de calidad. |
| Roles y permisos de usuario | HU-4.2 | AR, DR | 5% | 73% | Marca el 5% por la implementación del control de acceso basado en roles. Dificultad media-alta; asegura que solo usuarios autorizados realicen ciertas acciones críticas. |
| Notificaciones y alertas | HU-5.1 | AR | 3% | 76% | Marca el 3% por el desarrollo de alertas en tiempo real y eventos del sistema. Dificultad media; funcionalmente mejora experiencia de usuario y seguimiento de registros críticos. |
| Validación de datos y reglas de negocio | HU-1.4, HU-2.1 | AR, DR | 4% | 80% | Marca el 4% por las validaciones automáticas aplicadas a los registros y operaciones del sistema. Dificultad media; funcionalmente asegura integridad de datos y evita errores en producción. |
| Pruebas unitarias e integración | Todas | AR, DM, MM | 4% | 84% | Marca el 4% por la ejecución de tests unitarios y de integración del sistema. Dificultad media-alta; funcionalmente garantiza estabilidad y correcto funcionamiento de todas las funcionalidades. |
| Documentación técnica parcial | HU-9 | AR | 3% | 87% | Marca el 3% por la creación de documentación técnica de módulos y arquitectura. Dificultad baja-media; funcionalmente sirve como referencia para mantenimiento y futuras iteraciones. |
| Pruebas internas y ajustes finales | Todas | AR, DM, MM | 4% | 91% | Marca el 4% por la detección y corrección de errores. Dificultad media; funcionalmente asegura cumplimiento de historias de usuario y calidad antes del Sprint Review. |
| Revisión general / Sprint Review | Todas | AR, DM, MM | 4% | 95% | Marca el 4% por la evaluación de entregables y funcionalidades completadas. Dificultad baja; funcionalmente válida que se cumplan los objetivos del sprint y aceptación por el Product Owner. |
| Subtotal Sprint 2 - Parte 2 |  |  | 36% |  | Completa las funcionalidades críticas del sistema con complejidad media-alta; aporta al 100% del sprint 2 en su totalidad (Parte 1 + Parte 2 = 44% + 36% ≈ 80% del proyecto). |
| Sprint 3 - Fase de presentación y cierre |  |  |  |  |  |
| Preparación de presentación final | Todas | MC | 1% | 96% | Marca el 1% por la compilación de entregables y demostraciones. Dificultad baja; funcionalmente comunica resultados, fortalezas y funcionalidades críticas del sistema. |
| Documentación final: manual de usuario, diagramas, BD, prototipos | HU-9, HU-10 | DR | 1% | 97% | Marca el 1% por la creación de manual de usuario, diagramas y documentación de base de datos. Dificultad baja-media; funcionalmente sirve de guía operativa para usuarios y mantenimiento del sistema. |
| Revisión y pruebas finales | Todas | AR,DR | 1% | 98% | Marca el 1% por la verificación final de todas las funcionalidades implementadas. Dificultad media; funcionalmente asegura calidad, estabilidad y cumplimiento de historias de usuario. |
| Sprint Review final | Todas | AR | 0.5% | 98.5% | Marca el 0.5% por la presentación formal ante Product Owner y stakeholders. Dificultad baja; funcionalmente válida la aceptación final de entregables. |
| Retrospectiva final | Todas | AR,DR | 0.5% | 99% | Marca el 0.5% por la revisión del proceso, identificación de mejoras y lecciones aprendidas. Dificultad baja; funcionalmente fomenta la mejora continua del equipo. |
| Entrega formal | Todas | AR,DM.MM | 1% | 100% | Marca el 1% por la entrega final de repositorios, prototipos y documentación. Dificultad baja-media; funcionalmente cierra el proyecto y cumple con requisitos contractuales. |
| Subtotal Sprint 3 |  |  | 5% | 100% | Etapa de cierre y entrega formal, con baja-media complejidad técnica y funcional; asegura cumplimiento completo del proyecto. |
| Total de Sprint 1,2 y 3 |  |  | 100% |  |  |

## Informe Resumido del Desarrollo del Proyecto

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología ágil basada en sprints y estructurado mediante un Product Backlog priorizado. Cada tarea y funcionalidad se vinculó con historias de usuario (HU), considerando su valor de negocio, dificultad técnica y impacto funcional. El avance del proyecto se midió mediante porcentajes de progreso, asignados según la complejidad y relevancia de cada tarea.

### Sprint 1 – Fase de Planificación (15% del proyecto)

En este sprint se establecieron las bases del proyecto. Se realizó el Sprint Planning, el análisis del caso, la construcción de mapas mentales y de actores, la definición de la visión y pilares del proyecto, así como la asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo. Además, se definieron épicas, historias de usuario y el backlog priorizado, junto con el sprint backlog, reuniones retrospectivas e impediment log.

La importancia de este sprint radicó en organizar al equipo, definir el alcance y los objetivos estratégicos, y establecer la estructura de trabajo ágil. Las tareas fueron de baja a media complejidad técnica, pero fundamentales para asegurar un desarrollo coherente y ordenado en los sprints posteriores.

### Sprint 2 – Fase de Diseño y Desarrollo (80% del proyecto)

El sprint 2 se dividió en dos partes:

Parte 1 – Funcionalidades críticas (44% del proyecto):
 Se realizaron los diagramas de flujo para la navegación y registro de huevos, prototipos interactivos, diseño de la base de datos en Firebase, vistas arquitectónicas 4+1, configuración de Firebase (Auth, Firestore, Storage), desarrollo de login, CRUD de usuarios y CRUD de huevos. Estas tareas representaron alta-media complejidad técnica y fueron críticas para la funcionalidad del sistema, ya que sentaron las bases de la gestión digital de producción.

Parte 2 – Funcionalidades de supervisión y control (36% del proyecto):
 Incluyó la visualización de historial, generación de reportes de calidad, asignación de roles y permisos, notificaciones, validación de datos y reglas de negocio, pruebas unitarias e integración, documentación técnica parcial, pruebas internas y revisión general (Sprint Review). Estas tareas tuvieron dificultad media a media-alta y fueron esenciales para garantizar control de calidad, trazabilidad, seguridad y estabilidad del sistema.

En esta fase se trabajó directamente con el Product Backlog, priorizando las historias de usuario más críticas (registro y control de huevos, roles, reportes, visualización de historial) y asegurando que cada tarea avanzara según su valor de negocio y complejidad técnica.

### Sprint 3 – Fase de Presentación y Cierre (5% del proyecto)

Este sprint se centró en la presentación de resultados y entrega formal. Se preparó la presentación final, la documentación completa (manual de usuario, diagramas, base de datos y prototipos), la revisión y pruebas finales, Sprint Review final, retrospectiva y entrega formal del proyecto. Las tareas fueron de baja-media complejidad técnica pero fundamentales para validar la aceptación por el Product Owner, garantizar la estabilidad del sistema y cerrar el proyecto cumpliendo con todos los entregables.

### Justificación de KPI y Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance se asignó considerando:

- Dificultad técnica: tareas más complejas, como el CRUD de huevos o la configuración de Firebase, obtuvieron un porcentaje mayor.

- Valor de negocio: tareas críticas para el control de producción, reportes y seguridad fueron priorizadas con porcentajes altos.

- Impacto funcional: cada tarea contribuyó a que el sistema fuera usable, estable y confiable para los usuarios finales.

El proyecto alcanzó un avance progresivo del 100%, con Sprint 1 (15%), Sprint 2 (80%) y Sprint 3 (5%), asegurando que todas las funcionalidades definidas en el Product Backlog fueran implementadas y verificadas.